РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА НОВОКАСТОРНОЕ

КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 августа 2014 года № 44

«Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселка Новокасторное Касторенского района Курской области на 2014 – 2016 годы»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Законом Курской области от 22.08.2013 года № 63-ЗКО «О вопросах организации о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области» и, в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курской области, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 27.12.2014года № 1038-ПА,

Администрация поселка Новокасторное ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселка Новокасторное Касторенского района Курской области, на 2014-2016годы (далее - краткосрочный план).

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселка Новокасторное Медведеву Т.И.

Глава поселка

Новокасторное                                                         А.Н.Нестеров

Утвержден постановлением Администрации поселка Новокасторное Касторенского района Курской области от 01.08. 2014 года № 44

|  | КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселка Новокасторное Касторенского района Курской области на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартир-ного дома (далее – МКД) | Общая площадь, кв. метров | Площадь жилой части здания, кв. метров | Площадь нежилых помещений функционального назначения, кв. метров | Виды работ (услуг) по капитальному ремонту, стоимость рублей на 1 квадратный метр общей площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта | Предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Срок окончания капитального ремонта | Источник финансирования работ по капитальному ремонту |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Инженерные сети электроснабжения | Инженерные сети теплоснабжения | Инженерные сети газоснабжения | Инженерные сети водоснабжения | Инженерные сети водоотведения | Лифтовое оборудование | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | Ремонт фундамента | Замена дверей, окон в МОП | Разработка проектной документации |  |  |  | Государственная поддержка, в том числе |  | Бюджет муници-пального образования | Средства собственников помещений |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ | Областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб./м2 | руб. | квартал, год | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новокасторное пос. ул.Железнодорожная д.10 | 572,3 | 425,2 | 0 | 550 | 0 | 168 | 334 | 0 | 0 | 415 | 70 | 270 | 54 | 380 | 43 | 2284,0 | 1307133,2 | 4кв.2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1307133,2 |
| 2 | Новокасторное пос. ул.Железнодорожная д.15 | 400,8 | 273 | 0 | 550 | 0 | 168 | 334 | 0 | 0 | 415 | 70 | 270 | 54 | 380 | 43 | 2284,0 | 915427,2 | 4кв.2017г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 915427,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4568,0 | 2222560,4 |  |  |  |  | 2222560,4 |