П Л А Н

организационно-технических мероприятий по МО «поселок Новокасторное»

для подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение выполнения программы текущего ремонта объектов ЖКХ, МКД п.Новокасторное Касторенского района Курской области на 2025 год | ООО УК «Заказчик» | до 15 сентября 2025 г. |
| 2 | Подготовка МКД к отопительному периоду и получение паспортов готовности | ООО УК «Заказчик» | Май- август 2025 |
| 3 | Обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных для оплаты топливно - энергетических ресурсов | Администрация поселка Новокасторное | постоянно |
| 4 | Обеспечение проведения комиссионных проверок жилищного фонда, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального назначения с целью определения конкретных объемов работ по подготовке к отопительному сезону | Администрация поселка Новокасторное | до 01 июня 2025 г. |
| 5 | Разработка и утверждение организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования объектов социально-культурной сферы, внешнего благоустройства и жилищно-коммунального назначения с последующим предоставлением их в структурные подразделения Администрации Касторенского района | Администрация поселка Новокасторное | до 22 мая 2025 г. |
| 6 | Осуществление с участием надзорных и контрольных органов проверки готовности к предстоящему отопительному сезону организаций, включая объекты ЖКХ | Администрация поселка Новокасторное, Ростехнадзор (по согласованию) | до 15 сентября 2025 г. |
| 7 | Проработка с руководителями предприятий и организаций, расположенными на территории поселка вопросов принятия необходимых мер по созданию условий для их устойчивой работы, бесперебойному обеспечению населения всеми видами топлива и услуг в соответствии с нормативами | Администрация поселка Новокасторное, организации | до 1 июля 2025 г |
| 8 | Содействие в формировании обязательного резерва материально-технических ресурсов на объектах, для оперативного устранения неисправностей и аварий | Собственники зданий | до 1 сентября 2025 г. |
| 9 | Предоставление в отдел ЖКХ и ТЭК Администрации Касторенского района Курской области информации о ходе выполнения комплекса намеченных мероприятий | Администрация поселка Новокасторное | Ежемесячно до 20 числа |
| 10 | Проведение осмотра и обслуживание ВДГО и ВКГО в МКД | АО «Курскгаз» | до 15 августа 2025 г. |
| 11 | Текущий ремонт скважин и водопроводных сетей | АО «Курскоблводоканал» | до 15 сентября 2025 г. |