План

Подготовки МКД к осеннее-зимнему периоду 2025-2026 г. по

ООО УК «Заказчик»

| №№ п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятий | Единицы измерения | К-во | Стоимость работ тыс.руб план/факт | Источник финансирования | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |  | % выполнения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Железнодорожнаяд.2 | Ремонт крыш отдельными местами(мягкая кровля) | кв.м | 50 | 25,0 | Средства собственников | Мастер Кузнецов С.П. | сентябрь 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Железнодорожнаяд.4 | Ремонт крыш отдельными местами(мягкая кровля) | кв.м | 50 | 25,0 | Средства собственников | Мастер Кузнецов С.П. | сентябрь 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Железнодорожнаяд.8 | Ремонт крыш отдельными местами(мягкая кровля) | кв.м | 50 | 25,0 | Средства собственников | Мастер Кузнецов С.П. | сентябрь 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ул.Железнодорожнаяд.12 | Ремонт крыш отдельными местами(мягкая кровля) | кв.м | 50 | 25,0 | Средства собственников | Мастер Кузнецов С.П. | сентябрь 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Железнодорожнаяд.45 | Ремонт крыш отдельными местами(мягкая кровля) | кв.м | 50 | 25,0 | Средства собственников | Мастер Кузнецов С.П. | сентябрь 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Железнодорожнаяд.47 | Ремонт крыш отдельными местами(мягкая кровля) | кв.м | 50 | 25,0 | Средства собственников | Мастер Кузнецов С.П. | сентябрь 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Железнодорожнаяд.10а | Ремонт крыш отдельными местами(мягкая кровля | Руб. | 50 | 25.0 | Средства собственников | Мастер Кузнецов С.П. | сентябрь 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ул.Железнодорожнаяд.10а | Ремонт крыш отдельными местами(мягкая кровля | Руб. | 50 | 25.0 | Средства собственников | Мастер Кузнецов С.П. | сентябрь 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие работы (ремонт и укрепление дверей, ремонт примыканий к трубам, ремонт приямков, слуховых окон, порогов, устранение протечек шиферной кровли) |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего 750,0/375,0 55% | руб |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Водоснабжение, газовое отопление индивидуальное

Генеральный директор ООО УК «Заказчик»                               Бойко В.Н.